府谷县防汛隐患排查整治责任一览表

| 序号 | 所在行政区域 | 隐患地点 | 存在隐患 | 整治意见 | 责任单位 | 责任人 | 监管 单位 | 检 查 监督组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府谷镇 | 火电厂沟排洪渠及两侧住宅区 | 1、排洪渠未清理 2、韩清河住宅楼前旧房系危房，连续降雨易造成房屋倒塌，威胁后方住宅楼1至3层住户 | 1、清理排洪渠 2、落实监测人员，汛期 通知旧房住户撤离 | 市政管理所 西路社区服务中心 | 武治平 刘伟雄 | 住建局 | 第一组 |
| 2 | 府谷镇 | 石条沟排洪渠及两侧住宅区 | 1、石条沟坝已淤满，坝前排洪渠未清理，坝前养殖场侵占道路 2、王清锁住宅楼旁山体存在滑坡隐患 | 1、清理排洪渠、汛期撤离养殖场人员 2、安排专人，密切监测，随时通知住户撤离 | 市政管理所 城建监察大队 西路社区服务中心 | 武治平 姬海清 刘伟雄 | 住建局 | 第一组 |
| 3 | 府谷镇 | 韩云生住宅 | 人民西路125号韩云生四合院系危房，无排水设施 | 汛期住户撤离并由房主解决排水问题 | 西路社区服务中心 | 刘伟雄 | 住建局 | 第一组 |
| 4 | 府谷镇 | 水岸东郡 项目基坑 | 有30×40×9m和70×80×9m两个基坑，汛期基坑积水，威胁周边住宅楼安全 | 1、落实专人、严密监测；出现险情，迅速组织住户撤离 2、由开发商负责排水 | 西路社区服务中心 水岸东郡项目部 | 刘伟雄 刘向明 | 府谷镇 住建局 | 第一组 |
| 5 | 府谷镇 | 小石板沟 住宅区 | 1、王克忠房右侧山体存在滑坡隐患 2、韩和平住宅楼对面山体存在滑坡隐患 | 落实专人、严密监测；出现险情，迅速组织住户撤离 | 西路社区服务中心 | 刘伟雄 | 国土局 | 第一组 |
| 6 | 府谷镇 | 赵石尧停车场 | 停车场地势低，积水无法排出，威胁院内彩钢房人员安全 | 赵石尧村委负责排水，汛期彩钢房人员撤离 | 中路社区服务中心 | 田 宇 | 府谷镇 | 第一组 |
| 7 | 府谷镇 | 外贸家属楼区 域 | 1、外贸家属楼后地下室排水地势低，受内涝威胁 2、外贸家属房旁电信公司围墙裂缝，存在隐患 | 1、 撤离地下室居住人员 2、电信公司排除围墙隐患 | 中路社区服务中心 电信公司 | 田 宇 张玉平 | 府谷镇 | 第一组 |
| 8 | 府谷镇 | 杨家圪塄山体 | 杨家圪塄山体存在滑坡隐患，威胁周边居民安全 | 1、工队做好防护工作，尽快排除隐患 2、落实专人，严密监测，出现险情，迅速组织住户撤离 | 住建局 中路社区服务中心 | 刘文彪 田 宇 | 国土局 | 第一组 |
| 9 | 府谷镇 | 文化广场至东门湾区域 | 存在山体落石隐患 | 1、工队做好防护工作，尽快排除隐患 2、落实专人，严密监测 | 交通局 | 郝文博 | 国土局 | 第一组 |
| 10 | 府谷镇 | 冷冻厂 | 冷冻厂家属房东墙山体存在滑坡隐患，威胁水泥厂家属房住户安全 | 开发商限期组织排险 | 东路社区服务中心 | 尚建军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 11 | 府谷镇 | 东门湾 | 东门湾排洪涵洞堵塞 | 汛期前疏通涵洞，并安排监管人员 | 东路社区服务中心 | 尚建军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 12 | 府谷镇 | 天府路27号 | 闫利房屋8间位于低洼易涝区，现居住2户 | 汛期通知住户撤离 | 东路社区服务中心 | 尚建军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 13 | 府谷镇 | 明德小学旁山体 | 明德小学旁存在山体滑坡隐患，围墙基础已出现塌陷，锅炉房、会议室受到威胁 | 汛期锅炉房、会议室停止使用，并在四周设立警戒标志，落实专人，严密监测 | 教育局 府谷镇 | 郭兴林 刘晓华 | 国土局 | 第一组 |
| 14 | 府谷镇 | 花石峁建筑基坑 | 府店路和快速通道中间有建筑基坑2个（第一个长约90m，宽约40m，深约8m，第二个长约40m,宽约40m，深约5m），汛期积水，将威胁周边建筑物和府店路、快速通道 | 基坑限期回填,汛期前完成基础工程，并做好排水 | 府谷镇 | 刘晓华 | 住建局 | 第一组 |
| 15 | 府谷镇 | 阴塔场平区恒源水泥厂抽水泵站 | 恒源抽水泵站地势低，容易形成内涝，存在隐患 | 汛期抽水泵站工作人员撤离，堵截外围洪水，开挖防洪渠，确保安全度汛； 尽快搬迁泵站，消除隐患 | 新区管委会 | 姬秉军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 16 | 府谷镇 | 新区四大民生工程 | 中医院、职中、府中高中部三项工程内部防洪体系不健全 | 扎实做好防汛备汛工作，堵截外围洪水，开挖防洪渠 | 城投集团 | 张外鸽 | 新区管委会 | 第一组 |
| 17 | 府谷镇 | 赵石堡村场平工程 | 赵石堡村山体过度开挖，导致山坡堆积大量的土石，几处场平工程汇水面积大，连续降雨易形成泥石流，威胁到支沟沟掌2户居民和盐沟两侧住户的安全 | 1、场平区开挖排洪渠，外围设挡水墙 2、 汛期2户居民撤离，废品回收站撤离, 落实专人，严密监测，出现险情，迅速组织住户撤离 | 新区管委会 | 姬秉军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 18 | 府谷镇 | 水地湾土地平整项目 | 土地平整形成大量虚土，连续降雨，易形成泥石流滑坡，威胁周边住户安全 | 植被绿化 外围设挡水墙 密切监测，出现汛情，及时组织群众撤离 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第一组 |
| 19 | 府谷镇 | 新区供热站 | 供热站西侧场平区汇水面积大，存在防汛安全隐患 | 开挖排洪渠，修建防洪坝 | 新区管委会 | 姬秉军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 20 | 府谷镇 | 崇塔村加油站 | 加油站东西两处涵洞排水不畅 | 及时组织人员疏通涵洞,确保排洪畅通 | 新区管委会 | 姬秉军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 21 | 府谷镇 | 阴塔村彩钢房区 | 1、阴塔村彩钢房存在防汛安全隐患 2、阴塔小学门前排洪渠堵塞 | 1、限期拆除彩钢房 2、清理渠道，确保畅通 | 新区管委会 | 姬秉军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 22 | 府谷镇 | 贾家湾村中汇家园 | 中汇家园后部分住户处于低洼易涝区，存在防汛安全隐患 | 落实专人，严密监测，出现险情，迅速组织群众撤离 | 新区管委会 | 姬秉军 | 府谷镇 | 第一组 |
| 23 | 府谷镇 | 高家湾村 | 1、村民高彦平、高彦民、郝治林等住户门前道路及排水不畅存在隐患 2、铁路桥下部分居民住宅处于低洼易涝区，存在防汛安全隐患 3、天化医院西侧基坑开挖，存在防汛安全隐患 | 1、尽快清理门前建筑垃圾，确保道路及排水通畅 2、低洼地带住户汛期做好随时撤离准备 3、 加快施工进度,做好防汛备汛 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第一组 |
| 24 | 府谷镇 | 孤山川入黄口 | 交警大队、环卫所停车场易受洪水威胁 | 撤离车辆，限期拆除建筑设施 | 交警大队 环卫所 | 杨睿平 岳买换 | 住建局 河道站 | 第一组 |
| 25 | 府谷镇 | 孤山川入黄口 | 市政管理所临时库房易受洪水威胁 | 限期拆除建筑设施 | 市政管理所 | 武治平 | 住建局 河道站 | 第一组 |
| 26 | 府谷镇 | 府店公路高家湾大桥下 | 府谷县金谷绿润农资有限公司化肥销售点易受洪水威胁 | 搬离物资，限期拆除工棚 | 府谷镇 府谷县金谷绿润 农资有限公司 | 刘晓华 杨有富 | 住建局 河道站 | 第一组 |
| 27 | 府谷镇 | 天隆水泥厂公路下侧河道 | 河道内倾倒弃渣弃石 | 限期清理 | 府谷镇 | 刘晓华 | 河道站 | 第十组 |
| 28 | 府谷镇 | 八尺沟 | 八尺沟口煤矿弃渣堵塞沟道，形成堰塞湖，严重威胁八尺沟煤矿厂区居住人员安全 | 1、撤离人员、转移财产 2、严密监测，消除隐患 | 京府八尺沟煤矿 | 谭玉玺 | 府谷镇 能源局 | 第十组 |
| 29 | 府谷镇 | 郭家湾大坝 | 排水高 | 降低排洪渠道，严密监管 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第十组 |
| 30 | 府谷镇 | 乔家峁泥沟坝 | 排水高 | 降低排洪渠道，严密监管 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第十组 |
| 31 | 府谷镇 | 沙沟前阳坬坝 | 无排洪渠 | 新修排洪渠道 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第十组 |
| 32 | 府谷镇 | 沙沟后阳坬坝 | 无排洪渠 | 新修排洪渠道 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第十组 |
| 33 | 府谷镇 | 刘家沟大坝 | 无排洪渠 | 新修排洪渠道 | 府谷镇 | 刘晓华 | 防汛办 | 第十组 |
| 34 | 三道沟镇 | 火烧区治理工程 | 影响河道行洪 | 限期清理河道 | 三道沟镇 | 甄 怀 | 国土局 | 第二组 |
| 35 | 三道沟镇 | 瓦石沟大坝 | 排洪渠堵塞 | 限期清理 | 三道沟镇 | 甄 怀 | 防汛办 | 第二组 |
| 36 | 大昌汗镇 | 大昌汗至郭家湾河道 | 大昌汗至郭家湾河道弃土弃渣严重影响行洪 | 限期清理，疏通河道 | 大昌汗镇 | 王君民 | 河道站 | 第三组 |
| 37 | 大昌汗镇 | 漠源大口井 | 没有防洪措施 | 设防护措施 | 大昌汗镇 | 王君民 | 河道站 | 第三组 |
| 38 | 大昌汗镇 | 集镇河道 | 垃圾堆积、影响行洪 | 限期清理垃圾、疏通河道 | 大昌汗镇 | 王君民 | 河道站 | 第三组 |
| 39 | 庙沟门镇 | 移河工程 | 工程施工影响行洪 | 加快施工进度，制定撤离预案 | 庙沟门镇 | 王浩贤 | 河道站 | 第三组 |
| 40 | 赵五家湾办事处 | 水洞沟水库 | 坝坡雨水冲刷 | 加固维修 | 赵五家湾办事处 | 张宝华 | 水务局 | 第七组 |
| 41 | 赵五家湾办事处 | 桑树塔坝 | 坝体损坏 | 限期维修加固 | 赵五家湾办事处 | 张宝华 | 防汛办 | 第七组 |
| 42 | 老高川镇 | 秦家沟西沟华秦煤矿治理区 | 弃土弃渣堵塞河道 | 限期清理河道 | 老高川镇 | 王 杰 | 国土局 | 第三组 |
| 43 | 老高川镇 | 硬地焉蓄水池项目 | 弃渣挤占河道 | 限期清理疏通河道 | 惠泉水 务公司 | 闫宽良 | 老高川镇 河道站 | 第三组 |
| 44 | 老高川镇 | 东圆洗煤厂 | 洗煤厂上侧有积水，存在山体滑坡隐患 | 排空积水，密切监测滑坡隐患 | 老高川镇 | 王 杰 | 能源局 国土局 | 第三组 |
| 45 | 老高川镇 | 长房梁村 | 西源厂区住户存在防汛安全隐患 | 清理河道，并设立安全防护网 | 老高川镇 | 王 杰 | 河道站 | 第三组 |
| 46 | 新民镇 | 马圈圪佬自然村 | 采空塌陷区 | 密切监控，限期整改 | 新民镇 | 刘 权 | 国土局 | 第四组 |
| 47 | 新民镇 | 南门沟坝 | 坝梁外侧，渗透塌陷 | 落实专人，密切监测 | 新民镇 | 刘 权 | 防汛办 | 第四组 |
| 48 | 新民镇 | 万崖大坝 | 坝梁外侧，雨水冲刷 | 落实专人，限期整改 | 新民镇 | 刘 权 | 防汛办 | 第四组 |
| 49 | 新民镇 | 荫峁沟大坝 | 无排洪设施 | 限期整改 | 新民镇 | 刘 权 | 防汛办 | 第四组 |
| 50 | 田家寨镇 | 张石畔村 刘崖尧村 | 河道内有违章建筑 | 限期拆除 | 田家寨镇 | 张志刚 | 河道站 | 第四组 |
| 51 | 田家寨镇 | 田家寨水口村 | 沙粉沟大坝内有违章建筑 | 限期拆除 | 田家寨镇 | 张志刚 | 河道站 | 第四组 |
| 52 | 田家寨镇 | 南山隧道至桃田路 | 南山隧道至桃田路有坍塌 | 限期清理 | 田家寨镇 | 张志刚 | 交通局 | 第四组 |
| 53 | 古城镇 | 贾米湾河道 | 拌合站受洪水严重威胁 | 人员、机具限期撤离河道 | 古城镇 | 葛 艳 | 河道站 | 第五组 |
| 54 | 麻 镇 | 刘家坪中铁十九局搅拌站 | 搅拌站受洪水严重威胁 | 人员、机具限期撤离河道 | 麻 镇 | 靳 军 | 河道站 | 第五组 |
| 55 | 麻 镇 | 王家沟中型坝下游建筑 | 影响行洪 | 限期拆除碍洪建筑物 | 麻 镇 | 靳 军 | 河道站 | 第五组 |
| 56 | 黄甫镇 | 清水川能源公司外侧河道 | 河道修筑便道，严重影响行洪 | 限期清理 疏通河道 | 清水川能源公司 | 王晓明 | 黄甫镇 河道站 | 第六组 |
| 57 | 黄甫镇 | 蔺家湾村 | 村民在河滩搭建彩钢房 | 限期拆除 | 黄甫镇 | 祁 军 | 河道站 | 第六组 |
| 58 | 黄甫镇 | 石寨村移民搬迁点 | 村民居住在低洼地带 | 密切关注汛情，及时组织撤离群众 | 黄甫镇 | 祁 军 | 河道站 | 第六组 |
| 59 | 墙头农业园区 | 念沟坝 | 溢洪道不畅，坝体有裂缝，坝坡冲沟 | 清理溢洪道，加固坝体 | 墙头农业园区 | 武美平 | 防汛办 | 第六组 |
| 60 | 哈 镇 | 戏楼沟1号坝 | 卧管堵塞，明渠埋平 | 疏通卧管，明渠清淤 | 哈 镇 | 郭建忠 | 防汛办 | 第七组 |
| 61 | 哈 镇 | 戏楼沟2号坝 | 消力池渗水严重 | 维修消力池 | 哈 镇 | 郭建忠 | 防汛办 | 第七组 |
| 62 | 哈 镇 | 杨家圪旦坝 | 消力池渗水，明渠损毁 | 维修消力池，重建明渠 | 哈 镇 | 郭建忠 | 防汛办 | 第七组 |
| 63 | 哈 镇 | 沙畔坝 | 山体滑坡危及卧管，明渠损毁 | 清理塌方，维修明渠 | 哈 镇 | 郭建忠 | 防汛办 | 第七组 |
| 64 | 清水镇 | 转角楼村 | 存在山体崩塌隐患，危及村民安全 | 落实监管责任人、监测人，及时排除隐患 | 清水镇 | 王 波 | 国土局 | 第八组 |
| 65 | 清水镇 | 王庄沟大坝 | 溢洪道标准低，无法满足行洪要求 | 落实责任人，尽快修建溢洪道 | 清水镇 | 王 波 | 防汛办 | 第八组 |
| 66 | 清水镇 | 甘沟坝 | 溢洪道损坏 | 加固溢洪道 | 清水镇 | 王 波 | 防汛办 | 第八组 |
| 67 | 清水镇 | 焉头沟坝 | 无溢洪道 | 落实监护人员，尽快修建溢洪道 | 清水镇 | 王 波 | 防汛办 | 第八组 |
| 68 | 清水镇 | 畔沟村 | 山洪灾害 | 做好上游蓄水坝监测、预警，设立群众安全撤离路线 | 清水镇 | 王 波 | 防汛办 | 第八组 |
| 69 | 清水镇 | 凤凰塔、转角楼、石山则村 | 部分民房地势低，离河道近，受山洪灾害威胁 | 加强监测预警，随时准备组织群众撤离 | 清水镇 | 王 波 | 河道站 | 第八组 |
| 70 | 清水镇 | 赵来沙场 | 沙场在主河道内，违法修筑拦洪堤，严重影响河道行洪 | 清除拦洪堤，疏通河道 | 清水镇 | 王 波 | 河道站 | 第八组 |
| 71 | 清水镇 | 赵寨村、 段家焉村 | 王家庄大坝下游、清水川河滩有民居，河道内有弃渣弃土，存在严重防汛隐患 | 停止在建工程,清理弃渣弃土，密切监测汛情，随时准备组织群众撤离 | 清水镇 | 王 波 | 河道站 | 第八组 |
| 72 | 木瓜镇 | 芦沟村脑畔梁 | 存在山体滑坡隐患 | 落实责任人、监测人，密切监测，随时准备组织群众撤离 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 国土局 | 第八组 |
| 73 | 木瓜镇 | 董家沟村 | 存在山体滑坡隐患 | 落实责任人、监测人，密切监测，随时准备组织群众撤离 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 国土局 | 第八组 |
| 74 | 木瓜镇 | 尧洼坡村双墩自然村 | 存在山体崩塌隐患，危及过往行人及车辆 | 落实责任人、监测人，密切监测，及时排除隐患 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 国土局 | 第八组 |
| 75 | 木瓜镇 | 水草沟坝 | 无溢洪道 | 落实管护人，修建溢洪道 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 76 | 木瓜镇 | 车五家沟坝 | 无溢洪道 | 落实管护人，修建溢洪道 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 77 | 木瓜镇 | 李家沟淤地坝 | 溢洪道建设不规范 | 尽快建设满足行洪要求的溢洪道 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 78 | 木瓜镇 | 前梁老贵沟淤地坝 | 无溢洪道 | 落实管护人，修建溢洪道 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 79 | 木瓜镇 | 董家沟自然村前沟二坝 | 无溢洪道 | 落实管护人，修建溢洪道 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 80 | 木瓜镇 | 古城坝 | 溢洪道严重受损，行洪不畅 | 清除淤泥，加固受损溢洪道 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 81 | 木瓜镇 | 阴地峁大坝 | 河道淤积 | 清除河道淤泥，修筑防护堤 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 防汛办 | 第八组 |
| 82 | 木瓜镇 | 阳坬地质灾害隐患 | 滑坡隐患 | 落实责任人，密切监测，限期整改 | 木瓜镇 | 张玉斌 | 国土局 | 第八组 |
| 83 | 孤山镇 | 东村沟 | 东村沟项目部建在河道内 | 限期撤离 | 孤山镇 | 白亮红 | 河道站 | 第九组 |
| 84 | 孤山镇 | 杨家畔路 | 杨家畔路有落石隐患 | 限期排除隐患 | 孤山镇 | 白亮红 | 国土局 | 第九组 |
| 85 | 孤山镇 | 木瓜川下游 锚杆厂、泡沫厂 | 离主河道较近 | 人员限期撤离 | 孤山镇 | 白亮红 | 河道站 | 第九组 |
| 86 | 碛塄农 业园区 | 碛塄沿黄公路 | 部分路段存在落石隐患 | 安排专人，密切监测，必要时实行交通管制。 | 碛塄农 业园区 | 陈宏斌 | 交通局 | 第九组 |
| 87 | 碛塄农 业园区 | 碛塄村郭爱如修理铺 | 离主河道较近 | 限期撤离 | 碛塄农 业园区 | 陈宏斌 | 河道站 | 第九组 |
| 88 | 海则庙 办事处 | 刘厚旦家旁河道 | 刘厚旦私建过水桥,提高河床,影响上游村民安全 | 限期拆除过水桥 | 海则庙 办事处 | 吴二前 | 河道站 | 第十组 |
| 89 | 海则庙 办事处 | 郭家峁村 | 河道内搭建临时工棚 | 撤离居住人员、拆除工棚,疏通河道, | 海则庙 办事处 | 吴二前 | 河道站 | 第十组 |
| 90 | 海则庙 办事处 | 沙尧则村 | 部分群众居住在低洼易涝区 | 严密监测汛情，随时准备组织群众撤离 | 海则庙 办事处 | 吴二前 | 河道站 | 第十组 |
| 91 | 武家庄镇 | 前后元子辿村 | 居民房体裂缝 | 汛期组织居民及时撤离 | 武家庄镇 | 刘 莉 | 防汛办 | 第十一组 |
| 92 | 王家墩办事处 | 天洼大坝 | 排洪渠堵塞 | 限期疏通排洪渠 | 王家墩办事处 | 张宝山 | 防汛办 | 第十一组 |
| 93 | 王家墩办事处 | 沙峁村 | 村民房屋出现裂缝 | 汛期组织居民及时撤离 | 王家墩办事处 | 张宝山 | 防汛办 | 第十一组 |
| 94 | 庙沟门镇 三道沟镇 孤山镇 | 孤山川河滩便道 | 河滩便道过往人员、车辆受山洪灾害严重威胁 | 密切关注汛情，制定撤离预案，必要时实行交通管制 | 庙沟门镇 三道沟镇 孤山镇 | 王浩贤 甄 怀 白亮红 | 交通局 所在地交警中队 | 第二组 第九组 |
| 95 | 大石一级公路沿线镇 | 公路所涉河道 | 河道内倾倒弃渣弃土严重影响行洪 | 限期清理，疏通河道 | 交建集团 | 苏如荣 | 交通局 所在地政府 | 第二组 第三组 第九组 |
| 96 | 河道采砂所涉镇、农业园区、办事处 | 采砂所涉河道 | 采砂影响行洪，危及采砂人员安全 | 在6月1日至9月30日禁采期内，取缔无证采砂户，采砂船撤离河道，拆除河道内临时建筑 | 采砂所涉镇、农业园区、办事处 | 镇 长 （主 任） | 河道站 | 涉河各检查督查组 |